PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Huỳnh Anh Tuấn | Mã sinh viên | N25DTCN067 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thông quản lý xe đội xe | Quản lý xe , tài xế và phụ xe | US-01 | Là một người phụ xe tôi muốn xem được mình được phân công xem mình ở chuyến nào để đưa đón , theo dõi vị qua GPS và tự độgn chấm điểm đúng giờ cho tôi , để làm việc tốt hơn |
| Hệ quảng lý chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập điểm đúng giờ sau mỗi chuyến . Cảnh báo khi số học sinh vượt số ghế | US-02 | Là nhân viên , tối muốn được nhận cảnh báo khi số học sinh gán vào xe vượt quá số ghế quy đinh , để đúng quy định |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Smaill | US đang chứa nhiều chức năng cùng lúc phân công chuyến, theo dõi GPS, tự động chấm điểm khiến 1 sprint quá tải |
| Testable | Cần cho kiểm thử để xem được tự động thời gian cập nhật có đúng giờ hay không và cảnh báo khi số học sinh vượt số ghế |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn xem chi tiết phieus phân công đưa đón của mình, để nắm được tuyến |
| US-X2 | Kiểm thử trước chức năng tự động cập nhật đúng giờ saumỗi chuyến và cảnh báo trước khi đi ra kết luận đúng giờ sau mỗi chuyến |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Nếu không phân công chuyến quy trình đưa đón học sinh không thể diễn ra bình thường , hệ thống se không có tác dụng |
| US-02 | Should | Tính năng cảnh báo vượt số ghế giúp tăng tính an toàn và động hóa, nhưng ở giai đoạn MVP, nhân viên có thể tra thủ đông , không bắt buộc |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Người phụ xe đăng nhập ứng dụng và có phiếu đưa đón | Người phụ xem chi tiết phiếu chuyến đưa đón của mình trên ứng dụng | Hệ thống hiện thị thông tin đầy đưa đón lộ trình , danh sách học sinh thời gian |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Sai nghiệp vụ , làm gián đoạn và ảnh hướng hưởng đến chuyến xe đưa đón |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD | DOD | DOD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC có phạm riêng biệt từng User Story để thỏa mãn được dev để biết mình làm tính năng gì Còn DoD là áp dụng cho toàn bộ dự ấn để kiểm thử khi nào sprint hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Tính năng phân công chuyến khó , cần xử lý logic liên kết nhiều và làm giao diện quản lý |
| US-02 | 3 | Logic cảnh báo đơn giản , so sánh bằng cảm biến, só ghê để thông báo , ót rủi ro kỹ thuật |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Người số bài 5 và người đưa bài có số điểm 21 phải họp lại đưa ra luận điểm Của riêng mình để bảo vệ cái điểm của mình đưa ra ban đầu tại sao lại có sự chênh lệch này hai người này tự đưa ra những ý kiến để có thể thuyết phục lẫn nhau và đưa ra cái kết quả cuối cùng

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 20 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 36 người / ngày |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | 18SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng thành công các chức năng trên ứng dụng di động giusp phụ xe đăng nhập , thông báo , xem chi tiết , phan công |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện UI, UX và ước lượng task | UI UX | 3 giờ |
| Viết các câu lệnh truy vấn có sở dữ liệu | Database | 3 giờ |
| Virtd api hiện thị thông tin phiếu cho phụ xe cho ứng dụng | developer | 6 giờ |
| Tổng giờ công |  | 12 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Chênh lệch 6,8 điểm chứng tở nhiều sao với kế hoạch |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế khá ngang từ ngày đầu đến ngày 4 mà dẫn đến chậm tiến độ không được báo kịp thời |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum master | Product owner | developer | Stack |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner cần ghi nhận đề nghị của Stakeholder và Product Backlog rồi xem xét độ ưu tiên so với các tính năng khác trong sprint hiện tại đang chạy